Приложение _____

к Паспорту ОСИ № ______

Дата «20» августа 2018 год

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» |
|  | ______________________________ Н.В. Костина |
|  | «20» августа 2018 год |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова»

(наименование учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова»

(наименование объекта)

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д. 3

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Приказ от 25.04.2016 № 10-од «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Приказ от 25.04.2016 № 11-од «О создании комиссии по составлению паспорта объекта» Приказ от 25.04.2016 № 10-од «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» Приказ от 26.12.2017 № 25-од «Об утверждении Положения о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Приказ от 25.04.2016 № 10-од «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Инструктаж проводится при приёме нового сотрудника, 1 раз в год и при изменении действующего законодательства Приказ от 14.01.2016 № 1-од «О проведении инструктирования по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов» Приказ от 14.01.2016 № 1-лс «О назначении ответственного за организацию и проведение инструктажа по доступности музея для инвалидов» Приказ от 26.12.2017 № 26-од «Об утверждении Инструкции о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении объектов и помещений МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Приказ от 01.06.2017 № 13-од «Об утверждении Положения по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте» |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г,С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости Обучение сотрудника при выделении финансирования |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  |  |  |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап | ГОСТ Р 52872-2012. | Приказ от 01.06.2017 № 13-од «Об утверждении Положения по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» |
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 Вариант «Б» |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты). | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: Кабинетная форма: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек. | К,О,С,Г,У | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - индукционные петли; - электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | 2 этап |  | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Туалет - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________руб. |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. | К,О,С | 2 этап | Приказ от 01.06.2018 № 29-од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________ руб. |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________ руб. |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________ руб. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ от 17.08.2018 № 31-од «Об утверждении Положения о допуске собаки-поводыря в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»» |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________ руб. |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап Разработка памяток на объекте 2 этап Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) ____________ руб. |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | К,О,С,Г,У | 1 этап | Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар" | Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар» |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У | 1 этап | Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар" | Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар» |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| _____________________КРО ВОИ__________________________ Название организации |  |
| _________________(______________________________________) Фамилия, Имя, Отчество |  |
| 167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19, ________________ тел._8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru________________ (координаты для связи) |  |
| Дата согласования «____» ______________________20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |